UNIVERSIDADE MOGI DAS CRUZES

11212400583 - James Richard dos Anjos de Almeida

11212300394 - Lucas Vieira de Moraes Pedroso

SISTEMA PARA BUSCA DE BARES E EVENTOS

“COLA AQUI”

MOGI DAS CRUZES, SP

2022

SUMÁRIO

Controle de Versão	4

1 Escopo detalhado do projeto	4

1.1	Justificativa do projeto	4

1.2	Finalidade do projeto	4

1.3	Objetivos do projeto	5

1.4	Descrição do produto	5

1.5	Stakeholders	5

1.6	RECURSOS	5

1.7	Estimativa de tempo	6

1.8	Exclusão do projeto	6

1.9	Critérios de aceitação	6

1.10	Premissas	6

1.11	Restrições	6

1.12	Riscos	6

1.13	Requisitos do produto	6

2 ANÁLISE DE RISCOS	7

3 conclusão	9

EAP – Estrutura análitica do projeto	4

Tabela de atividades (cronograma)	5

DIAGRAMA DE REDE	6

CRONOGRAMA	7

FERRAMENTAS PARA CONCEPÇÃO DO PRODUTO (LEAN INCEPTION)	4

# Controle de Versão

| Responsável | Modificação | Data |
| --- | --- | --- |
| James Almeida / Lucas Vieira | Início da análise de riscos do projeto | 02/04/2022 |
| James Almeida / Lucas Vieira | Adicionar ao documento informações sobre o escopo do projeto | 04/04/2022 |
| James Almeida | Adicionar primeira versão da conclusão | 07/04/2022 |

# 1 Escopo detalhado do projeto

## Justificativa do projeto

Atualmente jovens e adultos buscam lugares constantemente para se divertir, seja em bares, casas noturnas ou festas privadas. Ao buscar lugares para se divertir, esses jovens possuem seus próprios filtros para saber se o local agrada ou não o seu estilo e requisitos, tendo exemplos como, lotação, perfil de pessoas que o frequentam, tipo de atendimento, etc.

Essa busca pode fazer com que pessoas, ao encontrar o local ideal para se divertir, fiquem estagnadas/fiéis ao local, deixando de dar oportunidades para outros locais da cidade.

Acreditamos que ao coletar dados dessas pessoas, a partir dos filtros que os mesmos utilizam para frequentar os locais, e disponibilizar em um aplicativo para internet, podem ajudar a fomentar a aderência de novos clientes para o estabelecimento, e a novas experiências para as pessoas.

## Finalidade do projeto

Desenvolver aplicativo para internet para que pessoas possam buscar experiências em bares, casas noturnas ou festas privadas aplicando filtros de acordo com seus interesses e estilo de vida. Ajudando consequentemente donos de estabelecimentos para inovar e aumentar a popularidade do seu local.

## Objetivos do projeto

- Coletar informações de pessoas que frequentam bares e festas para criação de perfis de acordo com as características fornecidas

- Mostrar de forma simples e intuitiva os estabelecimentos conforme os filtros utilizados.

- Fornecer relatório dos usuários que frequentam ou frequentaram os estabelecimentos.

## Descrição do produto

Um aplicativo para internet que permite o cadastro de usuários que estão à procura de experiências como bares e festas.

Ao se cadastrar esses usuários têm acesso a uma lista de estabelecimentos que estão sendo filtrados de acordo com o seu perfil cadastrado. Esses filtros podem variar entre vários requisitos como, lotação, avaliação do local, perfil de pessoas que costumam frequentar, etc.

O aplicativo também irá gerar relatórios para os donos de estabelecimentos, a fim de promover a inovação para o aumento de sua popularidade.

## Stakeholders

- Frequentadores de

  - Bares

  - Casas noturnas

  - Casas de eventos

- Donos de

  - Bares

  - Casas noturnas

  - Casas de eventos

- Equipe envolvida no gerenciamento e desenvolvimento do projeto (James Almeida e Lucas Vieira).

- Concorrentes

## RECURSOS

- Gerente de projetos (intercalado entre integrantes do grupo)

- Desenvolvedores (todos os integrantes do grupo)

- Orientador do projeto

## Estimativa de tempo

A estimativa de tempo do projeto será dada pelo total de 290 dias. Iniciando no dia vinte e um de fevereiro de 2022 até cinco de outubro de 2022.

## Exclusão do projeto

- Cadastro de menores de idade

- Ambientes não voltados para festas e confraternizações

## Critérios de aceitação

- Qualidade dos filtros criados no cadastro do perfil do usuário

- Lista dos locais que serão apresentados

- Relatório disponível aos donos de estabelecimentos

## Premissas

- O software tem que estar funcionando para a apresentação

- Desenvolvimento do aplicativo com o conhecimento adequado

- Qualidade na entrega do projeto

## Restrições

- Disponibilidade de recursos humanos

- Nível técnico da equipe

- Escassez de tempo para o desenvolvimento das atividades

## Riscos

- Atrasos e faltas por motivos de saúde

- Baixa adesão dos usuários a ferramenta

- Não aprovação dos avaliadores do projeto

- Vazamento de dados

## Requisitos do produto

- Geral

  - O sistema deve permitir que usuários façam login

  - O sistema deve permitir que os usuários se façam logout

  - O sistema deve permitir excluir usuários

- Cliente

  - O sistema deve permitir o registro manual do cliente

  - O sistema deve permitir o registro do cliente por redes sociais

  - O sistema deve permitir o usuário selecionar características para criar o seu perfil

  - O sistema deve permitir o usuário editar suas características

  - O sistema deve permitir o usuário deletar suas características

  - O sistema deve permitir usuário listar estabelecimentos cadastrados

  - O sistema deve permitir filtrar estabelecimentos baseado em seu perfil

  - O sistema deve permitir aos usuários favoritar os estabelecimentos

  - O sistema deve solicitar a localização do usuário

  - O sistema deve permitir os usuários fazerem check-in nos estabelecimentos

- Estabelecimentos

  - O sistema deve permitir o registro manual do estabelecimento

  - O sistema deve permitir o estabelecimento selecionar características

  - O sistema deve permitir o estabelecimento editar suas características

  - O sistema deve permitir o estabelecimento deletar suas características

  - O sistema deve validar a localização do estabelecimento

  - O sistema deve permitir que o estabelecimento saber quantos usuários estão no local em tempo real

  - O sistema deve gerar relatórios de frequência de usuários no estabelecimento

# 2 ANÁLISE DE RISCOS

| Risco | Probabilidade | Impacto | Prioridade |
| --- | --- | --- | --- |
| #001 Recursos humanos | 51% a 75% | Moderado | Média |
| Descrição: Para o projeto de PFC foi limitado o recurso de 3 pessoas por grupo. O grupo acabou se formando apenas por 2 integrantes. |  |  |  |
| Plano de ação: Limitar escopo do projeto, analisar conhecimento dos integrantes para distribuir tarefas. |  |  |  |

| Risco | Probabilidade | Impacto | Prioridade |
| --- | --- | --- | --- |
| #002 Nível técnico da equipe | 51% a 75% | Severo | Alta |
| Descrição: O grupo possui disparidade no nível de conhecimento técnico, onde não são todos os integrantes que possuí experiencia com desenvolvimento de software. |  |  |  |
| Plano de ação: Definir matriz de conhecimento, disponibilização de cursos, práticas de desenvolvimento ágil como pair programming. |  |  |  |

| Risco | Probabilidade | Impacto | Prioridade |
| --- | --- | --- | --- |
| #003 Tempo de projeto | 26% a 50% | Severo | Alta |
| Descrição: O prazo para entrega do projeto de software pode ser curto para a dimensão do escopo. |  |  |  |
| Plano de ação: Focar na entrega do mínimo produto viável, análise do tempo para a entrega das funcionalidades de acordo com as limitações do time, uso de metodologia ágil e revisão constante do escopo definido. |  |  |  |

| Risco | Probabilidade | Impacto | Prioridade |
| --- | --- | --- | --- |
| #004 Atrasos e faltas | 0% a 25% | Moderado | Média |
| Descrição: Trabalhando com pessoas existe a possibilidade de eventuais faltas e atrasos por motivos de saúde ou questões pessoais. |  |  |  |
| Plano de ação: Maleabilidade das entregas e período de trabalho flexível. |  |  |  |

| Risco | Probabilidade | Impacto | Prioridade |
| --- | --- | --- | --- |
| #003 Atrasos e faltas | 0% a 25% | Moderado | Média |
| Descrição: Trabalhando com pessoas existe a possibilidade de eventuais faltas e atrasos por motivos de saúde ou questões pessoais. |  |  |  |
| Plano de ação: Maleabilidade das entregas e período de trabalho flexível. |  |  |  |

| Risco | Probabilidade | Impacto | Prioridade |
| --- | --- | --- | --- |
| #004 Adesão dos usuários | 51% a 75% | Severo | Crítica |
| Descrição: Baixa adesão dos usuários clientes e estabelecimentos com o software. |  |  |  |
| Plano de ação: Análise de viabilidade do projeto, entregas rápidas e constantes para validação e velocidade na identificação de erros, boas práticas de desenvolvimento de interface priorizando usabilidade, aplicação de testes e pesquisa |  |  |  |

| Risco | Probabilidade | Impacto | Prioridade |
| --- | --- | --- | --- |
| #005 Vazamento de dados | 26% a 50% | Severo | Crítica |
| Descrição: Vazamento de dados sensíveis de clientes e estabelecimentos. |  |  |  |
| Plano de ação: Uso de práticas e ferramentas consolidadas de segurança de software para o desenvolvimento do projeto. |  |  |  |

# 3 conclusão

Podemos concluir com este documento de projeto a complexidade de compor e organizar atividades para a criação de um software, principalmente nos pontos onde devemos dimensionar o tempo de atividades de desenvolvimento. Foi importante o processo de escrita do documento e as práticas e frameworks utilizados para organizar o projeto, compor as tarefas e dimensionar o escopo.

# EAP – Estrutura análitica do projeto

# Tabela de atividades (cronograma)

# DIAGRAMA DE REDE

# CRONOGRAMA

# FERRAMENTAS PARA CONCEPÇÃO DO PRODUTO (LEAN INCEPTION)